# Index Geral - FilaClara

# Index Geral  FilaClara

Foto do grupo

## 1. Resumo do Projeto

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Nome oficial | FilaClara |
| Instituição | UFRB Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
| Curso | Bacharelado em Sistemas de Informação (EAD) |
| Disciplina | GCETENS843 Projeto Algoritmo I |
| Semestre | 2026.1 |
| Tema | Filas Inteligentes em Serviços de Saúde com Foco em Acessibilidade |
| Apresentação final | 29/06/2026 às 20h (AO VIVO) |
| Dias restantes | 4 dias |

## 2. Integrantes e Tarefas

| # | Integrante | Tarefas | Status |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deivison | Proposta + Documentação + Repositório | Ativo |
|  | Rios | Pesquisa + Proposta (experiência em saúde) | Ativo |
|  | Ausiane | Casos Existentes + Protótipo (design e acessibilidade) | Ativo |
|  | Nubia | Pesquisa + Casos Existentes (inclusão) | Ativo |
|  | Artur | Fluxograma (perfil técnico) | Ativo |
|  | Marcos Vinicius | Fluxograma | Ativo |
|  | Uélinton (Uélinton Cardoso Santana) | Protótipo + Slides | Ativo |
|  | Wallace | Slides (apoio) | Pendente |

## 3. O Que o Professor Pediu

| Item | Obrigatório? | Status |
| --- | --- | --- |
| Problema real definido | Sim | Feito |
| Casos existentes (mercado) | Sim | Em andamento |
| Proposta/solução inovadora | Sim | Em andamento |
| Fluxograma do sistema | Sim | Feito |
| Protótipo de telas (mockups) | Sim | Em andamento |
| Apresentação AO VIVO | Sim | 29/06 às 20h |
| Código em C | Cancelado | Decisão do grupo em 12/06 |

## 4. Roadmap  Status Geral (25/06/2026)

### Pronto

| Etapa | Arquivo(s) | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Tema escolhido | tema-escolhido.md | Deivison |
| Tarefas distribuídas | divisao-de-tarefas.md | Deivison |
| Decisões registradas | decisoes.md | Deivison |
| Nome oficial definido | FilaClara (enquete encerrada) | Grupo |
| Histórico do WhatsApp | historico-whatsapp.json (519 msgs) | Deivison |
| Problema real (Rios) | problema-real.md | Rios |
| Fluxograma do sistema | fluxograma.md + assets/fluxograma.jpeg | Deivison (refatorado) |
| Protótipo interativo | prototipo-filaclara-opendesigner/index.html + admin.html | Open Designer |

### Em andamento

| O quê | Responsáveis | Onde |
| --- | --- | --- |
| Casos existentes | Ausiane + Nubia | Google Doc |
| Proposta e diferencial | Deivison + Rios | proposta.md |

### Pendente (prazo: 28-29/06)

| O quê | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Protótipo de telas (Figma) | Ausiane + Uélinton | 28/06 |
| Slides da apresentação (.pptx) | Uélinton + Wallace | 28/06 |
| Roteiro de apresentação | Uélinton + Wallace | 28/06 |

## 5.  PRIORIDADE: Materiais Acadêmicos Finais

### Pipeline de Geração

Cada documento .md precisa ser convertido para o formato acadêmico adequado:

| Documento | Formato de entrega | Conversão | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Problema Real | .docx (Word ABNT) | pandoc | Converter |
| Casos Existentes | .docx (Word ABNT) | pandoc | Aguardando conteúdo |
| Proposta | .docx (Word ABNT) | pandoc | Finalizar + converter |
| Fluxograma | .pdf + .jpeg + .docx | pandoc + img | Fazer .pdf e .docx |
| Protótipo | PDF com prints + link Figma | Screenshot | Aguardando Figma |
| Slides | .pptx (PowerPoint) | python-pptx | Criar |
| Roteiro | .docx (Word) | pandoc | Criar |
| Relatório do Projeto | .docx + .pdf (ABNT) | pandoc + weasyprint | Consolidar |

### Scripts de Automação Disponíveis

# Converter .md → .docx (Word)
pandoc arquivo.md -o arquivo.docx

# Converter .md → .pdf (ABNT, da raiz do repo)
pandoc arquivo.md -o arquivo.pdf \
  --pdf-engine=weasyprint \
  -c templates/abnt-template.css

# Gerar slides .pptx (via script Python)
python3 scripts/gerar-slides.py

## 6. Status Atual (25/06/2026)

### Enquete de nomes  ENCERRADA

O nome escolhido é FilaClara!  - Enquete: Google Forms - Sugestões: FilaAcessível (Deivison), Sistema Inteligente de Gestão de Filas (Rios), Minha Fila (Marcos) - Vencedor: FilaClara (já em uso no protótipo)

### Fluxograma finalizado

Fluxo completo documentado em fluxograma.md com base no JPEG original.

### Uélinton confirmado

Nome completo: Uélinton Cardoso Santana

### Histórico do WhatsApp

519 mensagens (05/06 a 25/06) em historico-whatsapp.json

### GitHub Pages ativo

https://deivisan.github.io/Metodologia-EAD/

## 7. O Que Já Está Sólido

- Tema escolhido + acessibilidade como pilar obrigatório

- Problema real definido com fundamentação em literatura (Aggarwal, Chianca, Clemente, Farias, Giannotti, Ha, Jonsson, Kessel, Melo, Thompson etc.)

- Pergunta central: “Como reduzir o tempo de permanência física dos usuários nas unidades de saúde e aumentar a previsibilidade do atendimento por meio de uma solução digital acessível e inclusiva?”

- Código em C cancelado oficialmente (decisão do grupo em 12/06)

- Divisão de tarefas equilibrada (8 integrantes)

- Esclarecimento da tutora Lorena sobre “casos existentes”: analisar soluções já existentes no mercado e propor melhorias

## 8. Links Rápidos

| O que procura? | Link |
| --- | --- |
| Site do projeto (GitHub Pages) | https://deivisan.github.io/Metodologia-EAD/ |
| Protótipo FilaClara | prototipo-filaclara-opendesigner/index.html |
| Painel da clínica | prototipo-filaclara-opendesigner/admin.html |
| Tema completo | tema-escolhido.md |
| Divisão de tarefas | divisao-de-tarefas.md |
| Decisões do projeto | decisoes.md |
| Fluxograma | fluxograma.md |
| Proposta | proposta.md |
| Problema real (Rios) | problema-real.md |
| Identidade visual | Identidade-visual.md |
| Histórico WhatsApp | historico-whatsapp.json |
| Documentação geral | documentacao-geral-projeto-algoritmos.md |
| Imagens do grupo | imagens-grupo/ |

## 9. Regras do Repositório

- Este link está fixado no grupo do WhatsApp

- Todo novo documento deve ser linkado aqui

- Não publique telefones, senhas ou dados pessoais

- Dúvidas? Pergunte no grupo do WhatsApp

- Todo material final deve ser convertido para .docx ou .pdf antes da entrega

Última atualização: 25/06/2026  nome oficial definido (FilaClara), enquete encerrada, fluxograma finalizado, prioridade em materiais acadêmicos.